**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИБЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 05 апреля 2019 года № 100**

**Об утверждении муниципальной программы «Газификация населенных пунктов сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан**

**2019 - 2026 гг.»**

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от

06.10.2013 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Администрация сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Газификация населенных пунктов сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан 2019 - 2026 гг .

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВРИО главы сельского поселения

Прибельский сельсовет Н.А.Суркова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 «Газификация населенных пунктов сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

на 2019 – 2026 гг.»

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа «Газификация населенных пунктов сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский й район Республики Башкортостан на 2019 – 2026 гг.» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»* Федеральный закон от 31.03.1999 г. №69- ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»
 |
| Цели и задачи Программы | Реализация государственной политики по обеспечению населения муниципального района сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2019 – 2026 годы природным газомУлучшение условий жизни населения с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. Создание благоприятных условий для газификации объектов жилищно ­ коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, перевода котельных на природный газ.Обеспечение роста промышленного и сельскохозяйственного производства, создание новых рабочих мест, увеличение поступления налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. |
| Срок реализации Программы | 2019-2026 годы |
| Исполнители Программы | Проектные и строительные организации, привлекаемые на конкурсной и основе в установленном законодательством порядке. |
| Ресурсное обеспечение Программы, с указанием объемов и источников финансирования | средства бюджета муниципального районасредства бюджета РБ или иные источники |
| Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы | Реализация настоящей Программы позволит:-Повысить уровень газификации сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан Улучшить экологическую обстановку в сельском поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2019 – 2026 годы, благодаря сокращению объемов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | выбросов от сжигания традиционных видов топлива |
| Контроль за ходом реализации Программы | Администрация сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан |
| Управление Программой | Администрация сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Программа «Газификация населенных пунктов сельского поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2019 - 2026 гг.» разработана в соответствии с Федеральным законом - от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Программой предполагается проектно-изыскательных и строительно­монтажных работ по объектам газораспределительных систем:

1. с.Прибельский – 4863 чел.
2. д.Сарт-Наурузово- 398 чел
3. д.станции Сахарозаводская- 83 чел.

 Реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

1. Основные цели и задачи Программы.

Основными целями настоящей Программы являются:

* обеспечение единого подхода к решению проблемы газификации сельских населенных пунктов сельского поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;
* улучшение социально-экономических условий жизни населения сельского поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;
* создание условий для развития экономики сельского поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно технического прогресса;
* внедрение энергоресурсосберегающих технологий.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

* по рациональному использованию средств местного бюджета, необходимых для обеспечения развития и модернизации газораспределительной системы сельского поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;
* по привлечению инвестиционных ресурсов, в том числе ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций.

В результате реализации мероприятий настоящей Программы:

* предполагается построить около 17,9 км. газораспределительных сетей, газифицировать сельские населенные пункты, в том числе подлежащие расширению в соответствии с генеральными планами и утвержденной схемой газоснабжения микрорайонов индивидуальной жилой застройки сельского поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан,
* создать условия для предоставления гражданам, постоянно проживающим в газифицируемых населенных пунктах сельского поселения, возможности пользования природным газом.
1. Сроки и этапы реализации Программы.

Период реализации программы составляет три года: 2019-2026 годы.

4. Ресурсное обеспечение Программы.

Источниками финансирования Программы являются:

-средства сельского поселения;

* средства организаций и граждан;
* иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации.
1. Организационный и экономические механизмы реализации Программы.

В рамках выполнения настоящей Программы функции государственного заказчика осуществляет Администрация сельского поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан и выполняет:

* координацию деятельности заказчика-застройщика, проектных, строительных и научно­исследовательских организаций, участвующих в реализации данной программы;
* организацию взаимодействия ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и Администрацией сельского поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

ООО «Газпром газораспределение Уфа» выдает технические условия на строительство газораспределительных сетей, участвует в приемке законченных строительством объектов в эксплуатацию.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно­изыскательных работ и строительно-монтажных работ по газификации.

Перечень мероприятий по газификации сельских населенных пунктов сельского поселения Прибельский сельсовет на 2019-2026 годы приведен в приложении №1 к муниципальной Программе «Газификация населенных пунктов сельского поселении Прибельский сельсовет муниципального района район Республики Башкортостан на 2019 - 2026 гг.».

В целях повышения эффективности использования средств, направленных на реализацию данной программы, предполагается использовать:

* при строительстве газопровода преимущественно полиэтиленовые трубы различного диаметра;
* газоиспользующее оборудование с коэффициентом полезного действия не менее 0,9. Проектирование системы газораспределения осуществляется в соответствии с градостроительной документацией и перспективной схемой газоснабжения сельского поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.
1. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация настоящей Программы позволит:

-Повысить уровень газификации территории сельского поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, создав тем самым условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям населения, постоянно проживающего на территории сельского поселения;

* построить 17,9 км газораспределительных сетей;
* улучшить экологическую обстановку в сельском поселении.

7. Контроль за ходом реализации Программы.

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет Администрация сельского поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

.

Приложение №1 к муниципальной программе «Газификация населенных пунктов сельского поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2019 - 2026 гг.»

Перечень мероприятий к муниципальной программе «Газификация населенных пунктов сельского поселении Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2019 - 2026 гг.»

Сводная ведомость объемов и стоимости работ

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем Работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019-2026 гг. |
| 1 | СМР по реконструкции газопровода, монтажу новых сетей  | км |   |  80700 |
|  | с.Прибельский |  | 20,4 | 61200 |
|  | д.Сарт-Наурузово |  | 2 | 6000 |
|  | д.станции Сахарозаводская |  | 4,5 |   |
| 2 |  Строительство газораспределительных пунктов | шт |  | 640 |
|  | с.Прибельский |  | **1** | 320 |
|  | д.Сарт-Наурузово |  |  |  |
|  | д.станции Сахарозаводская |  | **1** | 320 |
| 3 |  Формирование ограждения зон санитарной | шт | 2 | 400 |
| 4. | Закольцовка сетей газоснабжения | км |  | 1800 |
|  | Итого по газоснабжению |  |  |  103140 |
|  |  |  |  |  |