АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИБЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  03 марта 2017 года № 36

### О подготовке к пропуску паводковых вод

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения рисков, опасных последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения защиты населения и объектов экономики    на территории сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

1. Для организации и координации работ по предотвращению ущерба от наводнения создать противопаводковую комиссию в составе:

  - Лутфурахманов Г.А. – глава СП Прибельский сельсовет,

председатель комиссии;

-    Львова  Л.Р.-  специалист 1 категории администрации

сельского поселения Прибельский сельсовет;

-    Каримов С.Г.   –  уполномоченный участковый полиции;

  - Алтынбаева Ф.Д. – и.о.главврача Прибельской участковой больницы;

  - Насыров Ф.И. – директор ООО «Коммунальник»;

  - Кинзягулов Ф.Я. – зам.начальника охраны

ООО «Карламанский сахар»;

-   Хисматуллина Р.М. – директор МОБУ СОШ с.Прибельский

-   Насыров Г.И. – начальник пожарной охраны  сельского поселения Прибельский сельсовет.

2. Разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению подготовки сельского поселения  Прибельский сельсовет к пропуску льда и половодья в 2017г. (Приложение)

3. Создать аварийные бригады и назначить ответственных лиц по эвакуации людей и животных, вывозу материальных ценностей из зоны затопления

4. В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство руководящих работников и специалистов.

5.Очистить от снега водосточные трубы и другие сооружения в местах возможного скопления воды.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений , расположенных на территории сельского поселения Прибельский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан :

- очистить от снега водопроводящие трубы, водосточные желоба и другие сооружения в местах возможного скопления воды;

- подготовить имеющиеся плавсредства для эвакуации людей и животных, вывоза материальных ценностей из зоны затопления.

7. Начальнику пожарной охраны сельского поселения Прибельский сельсовет  Насырову Г.И. организовать противопожарные мероприятия.

8.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Прибельский сельсовет                                           Г.А. Лутфурахманов

Приложение к распоряжению

администрации  сельского поселения

Прибельский сельсовет

От « 03» марта  2017г.  № 36

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску льда и весеннего половодья на территории сельского поселения Прибельский сельсовет в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определить зоны затопления талыми водами. Разработать план предупредительных и спасательных мероприятий, обеспечить вывоз материальных ценностей. | 11.03.- 15.03.2017 г. | Администрации СП, ООО «КП», ООО «Коммунальник» |
| 2. | Очистить от снега и наледи кюветы. | до 31.03.2017 г. | Администрации СП, ООО «КП», ООО «Коммунальник» |
| 3. | Провести инструктаж всех работников, связанных с пропуском паводка. | до 31.03.2017 г. | Председатель противопаводковой комиссии |
| 4. | Своевременно заготовить и подвезти в районы возможных аварий материалы ( камень, гравий, щебень). | до 01.04.2017 г. | ООО «КП», ООО «Коммунальник» |
| 5. | Создать аварийные бригады для противопаводковых работ. | до 01.04.2017 г. | Администрации СП, ООО «КП», ООО «Коммунальник» |
| 6. | В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка провести инвентаризацию неорганизованных скоплений отходов. | до 31.03.2017 г. | Администрации СП |
| 7. | Составить списки граждан, имеющих лодки, отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации состояние имеющиеся в наличии спасательные и плавсредства. Привлечь эти плавсредства для спасения людей, животных, птиц и других материальных средств из зон затопления. | до 21.03.2017 г. На период половодья | Администрации СП |
| 8. | Определить количество домов, попадающих в зону затопления, способы оповещения населения при резком подъеме уровня воды на реках. | до 15.03.2017 г | Администрации СП |
| 9. | Вести подготовительные меры для эвакуации населения из зон затопления, подготовка школ, детских садов, участковой больницы для приема и размещения людей на время паводка. | до 31.03.2017 г. | Администрации СП, ООО «КП», ООО «Коммунальник» |
| 10. | Определить расчет выделения автотранспорта и других транспортных средств (в т.ч. частных) для перевозки людей в безопасные места ( участки). | до 01.04.2017 г. | Администрации СП, ООО «КП», ООО «Коммунальник» |
| 11. | Своевременно провести работы по вскрытию водоотводов и труб | до 01.04.2017 г. На период половодья | Администрации СП, ООО «КП», ООО «Коммунальник» |
| 12. | В период весеннего половодья организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц. | На период половодья | Администрации СП, ООО «КП», ООО «Коммунальник» |
| 13. | Эвакуировать население из зон затопления с временным размещением в заранее подготовленных помещениях. | На период половодья | Администрации СП, ООО «КП», ООО «Коммунальник» |

Управляющий делами администрации			Н.А.Суркова